# 基于 AI Agent 的公园供需消费仿真系统设计方案与开发分工

# 一、项目背景

本项目旨在构建一个基于 Python + AI Agent 的公园供需消费仿真系统。

系统通过融合：

- 高德地图 POI 数据

- 专家规划方案

- 公园 DWG 图纸

- 地域人口数据

- TGI 消费倾向数据

- 大语言模型（LLM）

实现不同群体在公园场景下的行为、路线与消费模拟，并结合现有供需缺口计算器，对专家规划方案进行量化评估与优化建议生成。

# 二、项目目标

系统实现以下核心能力：

## 1. 人物行为仿真

根据不同群体画像模拟：

- 到访目的

- 游览路线

- 停留行为

- 消费行为

- 设施需求

形成真实游客行为轨迹。

## 2. 供需缺口分析

调用现有 POI_TGI_Calculator：

输入：

- 仿真需求结果

- 高德 POI 数据

输出：

- 供给评分

- 需求评分

- 缺口指数

- 外溢消费分析

## 3. 规划方案评估

根据仿真结果分析：

- 空间布局合理性

- 业态配置合理性

- 服务设施合理性

输出规划优化建议。

# 三、总体架构

专家策划案
DWG图纸
高德POI
地域人口数据
TGI数据
        │
        ▼
数据标准化层
        │
        ▼
群体画像构建
        │
        ▼
游客Agent生成
        │
        ▼
路线与消费仿真
        │
        ▼
需求统计
        │
        ▼
供需缺口计算器
        │
        ▼
LLM分析与报告生成
        │
        ▼
规划优化建议

# 四、系统核心模块

## 模块1：群体画像构建

目标：

构建符合当地真实人口结构的游客画像。

主要群体：

- 亲子家庭

- 老年休闲群体

- 年轻情侣

- 学生群体

- 运动健身群体

- 周边居民

- 外地游客

画像字段：

{
  "group_name": "亲子家庭",
  "stay_time": 180,
  "budget": 200,
  "route_preference": [
    "儿童区",
    "餐饮点"
  ],
  "consumption_preference": {
    "light_meal": 0.8,
    "kids_retail": 0.9
  }
}

## 模块2：游客 Agent 仿真

每个游客对应一个 Agent。

Agent状态：

{
    "location": "入口",
    "budget": 200,
    "stay_time": 180,
    "energy": 1.0,
    "satisfaction": 0.5,
    "history": []
}

Agent行为：

感知环境
↓
判断需求
↓
选择目标节点
↓
移动
↓
停留
↓
消费
↓
更新状态

## 模块3：路线仿真

路线选择考虑：

- 节点吸引力

- 距离成本

- 人群匹配度

- 设施匹配度

- 拥挤程度

- 消费机会

路线评分：

score =
    attraction_score * 0.3 +
    persona_match * 0.25 +
    facility_score * 0.2 +
    consume_score * 0.15 -
    distance_cost * 0.1

## 模块4：消费仿真

模拟：

- 餐饮消费

- 咖啡饮品

- 文创零售

- 便利消费

- 亲子消费

输出：

{
  "consume_type": "light_meal",
  "amount": 48,
  "satisfied": true
}

## 模块5：需求统计

统计：

- 各业态需求热度

- 节点热度

- 停留时间

- 消费金额

- 未满足需求

输出：

{
  "light_meal": 0.78,
  "coffee": 0.42,
  "kids_retail": 0.69
}

## 模块6：供需缺口分析

直接调用现有：

POI_TGI_Calculator

输入：

{
  "demand_summary": {},
  "poi_supply": {}
}

输出：

{
  "category": "亲子餐饮",
  "gap_index": 0.41
}

## 模块7：LLM分析与报告生成

输入：

- 仿真结果

- 供需缺口结果

- 专家规划方案

输出：

存在问题：

1. 儿童活动区周边餐饮供给不足
2. 亲子消费需求外溢明显
3. 座椅配置不足

建议：

新增轻餐饮节点
增加休憩设施
优化游线组织

# 五、推荐系统结构

park_simulation_backend/
│
├── app/
│   ├── main.py
│
├── agents/
│   ├── tourist_agent.py
│   ├── behavior_engine.py
│   ├── route_simulator.py
│   ├── consumption_simulator.py
│
├── services/
│   ├── persona_service.py
│   ├── simulation_service.py
│   ├── gap_calculator_client.py
│   ├── llm_analysis_service.py
│   ├── report_service.py
│
├── api/
│   ├── persona_api.py
│   ├── simulation_api.py
│   ├── analysis_api.py
│   ├── report_api.py
│
├── data/
│   ├── persona_templates.json
│   ├── park_nodes.json
│   ├── scenario_config.json
│
├── schemas/
│   ├── persona_schema.py
│   ├── simulation_schema.py
│   ├── result_schema.py
│
└── tests/

# 六、开发分工方案

# 员工 A：人物仿真核心

负责：

1. 群体画像构建
2. 人物 Agent 状态设计
3. 行为逻辑模型
4. 路线选择模型
5. 消费模拟模型
6. 仿真结果统计

## 任务 A1：设计人物画像模板

文件：

data/persona_templates.json
services/persona_service.py
schemas/persona_schema.py

输出：

{
  "group_name": "亲子家庭",
  "stay_time": 180,
  "budget": 200,
  "route_preference": ["儿童区", "餐饮点", "卫生间"],
  "consumption_preference": {
    "light_meal": 0.8,
    "coffee": 0.4,
    "kids_retail": 0.9
  },
  "facility_need": {
    "toilet": 0.9,
    "seat": 0.8
  }
}

## 任务 A2：开发 TouristAgent

文件：

agents/tourist_agent.py

核心功能：

初始化人物状态
记录当前位置
记录走过的路线
记录消费历史
记录满意度
记录未满足需求

## 任务 A3：开发行为引擎

文件：

agents/behavior_engine.py

负责判断：

当前是否想休息
是否需要厕所
是否需要消费
是否继续游览
是否离开公园

## 任务 A4：开发路线仿真器

文件：

agents/route_simulator.py

路线评分逻辑：

节点吸引力
人群匹配度
距离成本
拥挤成本
设施匹配度
消费机会

## 任务 A5：开发消费仿真器

文件：

agents/consumption_simulator.py

输出：

消费类型
消费金额
是否未满足
是否外溢

## 任务 A6：输出仿真结果

{
  "simulation_id": "sim_001",
  "agent_count": 1000,
  "group_stats": {},
  "demand_summary": {}
}

# 员工 B：后端整合与大模型分析

负责：

1. FastAPI 后端
2. 数据管理
3. 调用供需接口计算器
4. 接入大模型
5. RAG 项目资料上下文
6. 生成专家建议报告
7. 前后端接口封装

## 任务 B1：搭建 FastAPI 项目

文件：

app/main.py
api/simulation_api.py
api/analysis_api.py
api/report_api.py

接口：

POST /simulation/run
GET /simulation/{id}/result
POST /analysis/generate
GET /report/{id}

## 任务 B2：封装供需接口计算器调用

文件：

services/gap_calculator_client.py

## 任务 B3：开发 LLM 分析模块

文件：

services/llm_analysis_service.py

输入：

人物仿真结果
供需缺口结果
专家策划案
公园节点数据

输出：

空间问题
业态问题
人群需求问题
策划案修改建议

## 任务 B4：开发 RAG 上下文模块

文件：

rag/document_loader.py
rag/retriever.py
rag/vector_store.py

存储：

专家策划案
文献资料
问卷结果
历史仿真报告

## 任务 B5：开发报告生成模块

文件：

services/report_service.py

输出：

Markdown 报告
JSON 报告
后续扩展 Word/PDF

# 七、两人接口约定

## 公园节点格式

{
  "node_id": "N001",
  "name": "儿童活动区",
  "type": "playground",
  "capacity": 100,
  "attraction_score": 0.85
}

## 人物画像格式

{
  "group_name": "亲子家庭",
  "ratio": 0.3,
  "stay_time": 180,
  "budget": 200
}

## 仿真结果格式

{
  "simulation_id": "sim_001",
  "demand_summary": {},
  "node_heatmap": {},
  "unmet_needs": {}
}

# 八、开发计划

## Day1

共同完成：

项目结构
接口定义
数据格式定义
Git规范

## Day2-Day4

员工A：

画像模块
Agent模块
行为模块
路线模块
消费模块

员工B：

FastAPI
供需接口封装
LLM模块
RAG模块
报告模块

## Day5

联调：

仿真结果接入后端
供需缺口分析接入
LLM生成建议

## Day6-Day7

完善：

测试
异常处理
性能优化
报告生成

# 九、Git 分支规范

main

dev

feature/simulation

feature/backend

feature/llm-report

提交规范：

feat: add tourist agent
feat: add route simulator
feat: add simulation api
fix: fix demand summary format
docs: update api schema

# 十、最终 MVP

输入：
3类人群画像
10个公园节点

生成：
1000个游客Agent

完成：
路线仿真
消费仿真
需求统计

调用：
POI_TGI_Calculator

输出：
供需缺口分析
专家优化建议

# 十一、一句话总结

员工A专注：

人怎么走
人怎么停
人怎么消费

员工B专注：

系统怎么跑
怎么接供需计算器
怎么让大模型输出建议

最终形成：

人物仿真
↓
需求统计
↓
供需缺口分析
↓
LLM建议生成
↓
规划方案优化