奥森商业改造综合评估与修正建议工作稿

商业选址与运营仿真工作稿

本文件用于内部沟通、资料补齐和方案修正；进入客户正式汇报前需完成 CAD 控制点校准、现场/运营复核、财务参数复核和人工审阅。

| 项目对象 | 北京奥林匹克森林公园商业改造节点 |
| --- | --- |
| 报告版本 | 工作稿 / 2026-06-07 |
| 交付格式 | DOCX 正式阅读稿；Markdown/JSON 仅作内部版本和验证记录 |
| 核心边界 | 不声明最终 ROI、最终收益、最终排名或完整仿真结果 |

# 1. 执行摘要

本稿按奥森重点项目策划书、南北园 CAD/DWG、北园图纸 PDF、已有客流/消费画像和高德 POI 线索生成，定位为“可讨论的综合工作稿”，不是最终投资或收益结论。

原计划不是单点方案，而是 6 个项目节点的组合：桃花源白房子、奥运廉洁主题展馆、12#西分区管理中心、南门地下预埋空间、南门露天剧场、10#2A03分区管理中心。报告按节点条件、业态逻辑和落地风险合并判断，不再用单一分数替代建议。

已能较稳地判断：咖啡/冷饮、轻餐、运动康养、亲子活动和季节性户外内容有明确讨论价值；重设备医疗、夜间演出、大体量地下空间和诊疗类项目必须先过收入客群、资质、消防、运营和转化率门槛。

CAD 已完成南北园 DWG 到 DXF 的转换并抽取图纸标签；南园图纸已命中南入口、露天剧场、廉洁馆、2A03 等锚点。下一步需要把 CAD 坐标用控制点校准到 GIS，才能做路径级仿真和精确面积复核。

北京市 2025 年收入与消费数据可以作为上位消费能力边界；但奥森周边街道级人口、收入、住宅/办公/学校结构和游客来源尚未闭合，不能据此直接定高客单或收益。

## 一页式判断

| 现在可以做 | 现在不能宣称 | 仍需补齐 |
| --- | --- | --- |
| 按策划书节点生成讨论级报告和修改建议。 按 CAD 标签建立南园项目锚点清单。 按证据台账识别咖啡、冷饮、瑜伽、餐饮消费和到访峰值等需求线索。 按 14 条真实校准输入，分层讨论收入/消费边界、本地画像、设备价格代理、竞品客单和方案假设。 | 不能声明最终节点排序、最终 ROI、最终收益或完整人群仿真结果。 不能把 DXF 图纸坐标直接当高德/OSM 地理坐标；必须先做控制点校准。 不能把模型草稿、PPT 假设或热门 POI 表直接当经营事实。 不能用北京市全市收入均值替代奥森周边街道级收入、客群来源和价格敏感度。 | 图纸与空间：南北园 DWG 已完成 DXF 转换；下一步补控制点校准、可经营面积和路径复核。 客流：需补分入口、分时段、工作日/周末/节假日的真实客流。 转化：需补各业态从路过、停留到购买/预约的转化率。 财务：需补租金、分成、装修、人工、设备、库存和运营成本。 授权：需补消防、结构、食品、医疗/演出、外摆和夜间运营许可边界。 |

# 2. 关键依据

| 依据 | 数值/结论 | 来源 |
| --- | --- | --- |
| 指标摘要 | 奥森样例-全部人口日峰值到访人数（MET-0004）：109530人次/日，来源 奥森区域大数据分析报告 | 证据台账 / 已抽取资料 |
| 指标摘要 | 奥森样例-流动人口日峰值到访人数（MET-0005）：106088人次/日，来源 奥森区域大数据分析报告 | 证据台账 / 已抽取资料 |
| 指标摘要 | 奥森样例-到访人口日峰值到访人数（MET-0006）：102543人次/日，来源 奥森区域大数据分析报告 | 证据台账 / 已抽取资料 |
| 指标摘要 | 奥森样例-全部人口时均峰值客流（MET-0007）：4847人次/小时，来源 奥森区域大数据分析报告 | 证据台账 / 已抽取资料 |
| 指标摘要 | 奥森样例-流动人口时均峰值客流（MET-0008）：4049人次/小时，来源 奥森区域大数据分析报告 | 证据台账 / 已抽取资料 |
| 指标摘要 | 奥森样例-区域内流动人口美食类热门到访POI第一名指数（MET-0019）：2915指数，来源 奥森区域大数据分析报告 | 证据台账 / 已抽取资料 |
| 指标摘要 | 奥森样例-区域内流动人口美食类热门到访POI第一名人均消费（MET-0020）：92元/人，来源 奥森区域大数据分析报告 | 证据台账 / 已抽取资料 |
| 指标摘要 | 奥森样例-餐饮消费水平51-100元占比（MET-0021）：48.49%，来源 奥森区域大数据分析报告 | 证据台账 / 已抽取资料 |

## CAD 与图纸处理

DWG 已转 DXF 并可抽图层、实体和标签；但 CAD 坐标仍需控制点/坐标系确认后才能升级为 GIS 路径或精确面积结论。

| 图纸锚点 | 图层 | CAD 坐标 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南入口 管理用房 | 建筑 | 503084.180577385, 315970.9304625636 | 仅作图纸锚点；待控制点校准后进入 GIS |
| 2A03 管理用房 | 建筑 | 503738.8591927562, 316498.699311272 | 仅作图纸锚点；待控制点校准后进入 GIS |
| 露天剧场 | bj03 | 502999.8587833552, 315993.8076173764 | 仅作图纸锚点；待控制点校准后进入 GIS |
| 廉洁馆 | bj03 | 502510.4298138487, 316949.694812005 | 仅作图纸锚点；待控制点校准后进入 GIS |
| 公园南门 | bj03 | 503001.4105558851, 315782.9458583857 | 仅作图纸锚点；待控制点校准后进入 GIS |
| 南入口 管理用房 | 0 | 503084.180577385, 312923.6447615123 | 仅作图纸锚点；待控制点校准后进入 GIS |
| 2A03 管理用房 | 0 | 503738.8591927562, 313451.4136102207 | 仅作图纸锚点；待控制点校准后进入 GIS |

# 3. 专家评审底座

## 收入与消费上位边界

国家统计局北京调查总队披露：2025 年北京居民人均可支配收入 89090 元，城镇居民 96292 元。

同源资料披露：2025 年北京居民人均消费支出 50667 元，城镇居民 54122 元。

服务性消费支出 30052 元，占居民消费支出 59.3%；教育文化娱乐支出 4838 元，同比增长 6.5%。

这些是全市上位消费能力边界，不能替代奥森周边街道、社区、办公和游客来源的收入分层。

## 节点评审维度

| 维度 | 检查重点 |
| --- | --- |
| 政策与公园适配 | 是否符合公园定位、生态与公共服务边界。 |
| 目标人群 | 亲子、运动、银发、白领、游客等群体是否分别有需求触发和支付能力。 |
| 周边人口与收入 | 周边居住、办公、学校、游客来源、收入层级和客单价承受力是否支撑该业态。 |
| 时间天气与季节 | 工作日/周末、早中晚、淡旺季和天气是否改变停留与消费。 |
| 运营财务与许可 | 招商、成本、消防、食品、演出、医疗、外摆和夜间许可是否闭合。 |

# 4. 真实校准输入与使用边界

本轮已接入 14 条真实校准输入，用于约束收入/消费边界、本地画像、设备价格代理、竞品价格和方案假设。它们必须分层使用，不能混成最终收益、排名或投资结论。

使用规则：报告必须区分宏观收入/消费边界、本地画像与代理变量、竞品价格线索和待复核方案假设；任何一层都不能单独推出收益、排名或投资定案。

| 分层 | 数量 |
| --- | --- |
| 官方宏观边界 | 3 条 |
| 本地大数据画像 | 3 条 |
| 设备价格代理 | 2 条 |
| 竞品价格线索 | 2 条 |
| 本地需求热度线索 | 1 条 |
| 方案假设待复核 | 3 条 |

| 输入编号 | 分层 | 指标 | 数值 | 进入仿真的用法 | 不能直接宣称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ORCI-001 | 官方宏观边界 | 北京市居民人均可支配收入 | 89090元/人/年 | 约束价格带和支付能力讨论的上位边界。 | 不能当作奥森周边街道级收入，也不能证明某节点高客单成立。 |
| ORCI-002 | 官方宏观边界 | 北京市居民人均消费支出 | 50667元/人/年 | 约束文娱、亲子、康养、轻餐等业态的价格带讨论。 | 不能替代项目周边真实消费结构和园内实际转化。 |
| ORCI-003 | 官方宏观边界 | 北京市居民人均服务性消费支出 | 30052元/人/年 | 说明服务消费有宏观背景，可约束体验、活动、康养和文娱判断。 | 不能证明奥森某节点能承接高服务客单。 |
| ORCI-101 | 本地大数据画像 | 美食/食材/票务生活偏好 | 美食 TGI 118；食材 TGI 122；票务 TGI 152TGI | 用于判断轻餐、票务活动、亲子/演艺和补给服务是否值得进入候选。 | TGI 是偏好指数，不是成交率、客单价或收入。 |
| ORCI-102 | 本地大数据画像 | 运动健身与健康偏好 | 运动健身 TGI 125；健康养生 TGI 123TGI | 用于约束晨练、跑步、运动补给、拉伸康复、瑜伽/普拉提场景。 | 不能证明某个节点有足够付费人群或可经营面积。 |
| ORCI-103 | 本地大数据画像 | 教育与亲子偏好 | 在线学堂 TGI 125；儿童教育 TGI 119；出国留学 TGI 145TGI | 用于约束亲子活动、儿童文创、研学和家庭休憩场景。 | 不能证明亲子客群在目标节点出现，也不能证明愿意付费。 |
| ORCI-104 | 设备价格代理 | 手机价格分段 | 2001-3000 元占比 17.51%；4001-5000 TGI 128；7001-8000 TGI 126设备价格代理变量 | 作为收入/消费能力的弱代理，帮助校验价格带不能只靠主观假设。 | 手机价格不是个人收入；不能直接推出消费能力或高客单。 |
| ORCI-105 | 设备价格代理 | 工作人口高端手机价格分段 | >10000 元 TGI 128；5001-6000 TGI 123；6001-7000 TGI 130；7001-8000 TGI 132设备价格代理变量 | 提示工作人口存在较高设备价格分段偏好，可用于白领/商务/运动社交场景的价格敏感性讨论。 | 不能直接证明高收入白领占比或高客单承接能力。 |
| ORCI-106 | 竞品价格线索 | 周边美食热门到访与客单 | 新净雅 231 元；咿道南门涮肉 92 元；亲子家庭餐厅 129 元人均消费 | 作为竞品价格带线索，用来约束园内餐饮/亲子/轻餐价格设定。 | 热门到访不等于园内可复制，也不等于目标节点成交。 |
| ORCI-107 | 竞品价格线索 | 流动人口美食热门到访与客单 | 咿道南门涮肉 92 元；新净雅 231 元；亲子家庭餐厅 129 元人均消费 | 用于交叉验证流动人口的餐饮外溢和价格带。 | 不能证明园内新增餐饮可达到同样客单。 |

## 进入定案前仍需补齐

奥森周边 1-3 公里街道/社区收入水平、消费能力与居住办公结构

分入口、分时段、天气和节假日客流

竞品客单价、真实支付笔数、转化率和试运营 AB 数据

许可消防、场地容量、排队、补货和营业关闭规则

# 5. 人物场景输入与收入价格带

当前还没有采用或锁定的人物场景；报告只能引用覆盖池作为方法底座，不能声明已完成客群仿真。

使用规则：报告必须把收入水平、消费价格带、时段、天气、空间节点和需求触发共同用于建议强度判断。

# 6. 六个节点判断与修改建议

| 节点 | 推进判断 | 第一动作 |
| --- | --- | --- |
| 桃花源白房子 | 低改造试点型：适合先做轻量运营测试 | 先选低改造试点，把轻餐、摄影和预约活动跑出客流-转化-客单价曲线，再决定是否做阳光房和固定场景。 |
| 奥运廉洁主题展馆 | 资质依赖型：产品可讨论，落地取决于授权和专业背书 | 先选健康生活方式试点，诊疗/检测/疗程包只在资质方和责任边界闭合后进入二期。 |
| 12#西分区管理中心 | 双方案筛选型：优先验证低风险方案，再保留夜间内容 | 先选国潮轻餐与文创标准化试点，Live House 暂降为活动组件。 |
| 南门地下预埋空间 | 重资产条件型：先做可行性和运营招商，不宜直接定案 | 先做分区小样和招商测试，不能用一个重资产主题一次性吃满地下空间。 |
| 南门露天剧场 | 低改造试点型：适合先做轻量运营测试 | 先做季节型移动补给和活动日历，天气与审批验证后再扩大。 |
| 10#2A03分区管理中心 | 资质依赖型：产品可讨论，落地取决于授权和专业背书 | 先做中医文化体验与课程，医疗服务必须由资质主体承接后再讨论。 |

## 6.1 桃花源白房子

推进类型：低改造试点型：适合先做轻量运营测试

修正建议：建议把它定位成“花海旁的轻餐与预约活动据点”，先跑咖啡茶饮、轻食、摄影/生日/小型团建预约；阳光房、木平台和灯光可以作为体验增强，但要先确认审批、消防、外摆和厨房排烟边界。

| 检查项 | 当前判断 |
| --- | --- |
| 服务对象 | 亲子家庭；周末游客；花海打卡人群；摄影/生日/团建预约客 |
| 需求触发 | 花海与湖景带来的停留；拍照与社交分享；小型聚会需要轻餐和遮阴休息；亲子活动需要低门槛体验 |
| 收入与价格带 | 北京全市收入与消费数据说明：城市居民有服务消费和文娱消费基础，但本节点不能直接用全市均值定价。；定价必须回到奥森周边居住/办公/游客来源的收入分层、家庭结构和价格敏感度；缺街道级数据时只能做价格带假设。；更适合中低客单高频消费和预约活动加价，不宜一开始做高门槛套餐或重厨房。 |
| 推荐路径 | 先选低改造试点，把轻餐、摄影和预约活动跑出客流-转化-客单价曲线，再决定是否做阳光房和固定场景。 |

### 方案比较

| 方案 | 怎么做 | 适用条件 | 先决条件 | 主要风险 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 低改造试点 | 咖啡茶饮、轻食、移动外摆、摄影/生日/团建预约，先验证停留和预约转化。 | 花期、周末、亲子和打卡人群。 | 外摆边界；食品简单制售许可；垃圾/保洁 | 季节波动；雨天转化下降；厨房排烟和后勤不足 |
| 标准运营 | 固定轻餐店+预约活动包+亲子工坊，形成稳定菜单、活动日历和会员复购。 | 客流稳定、审批清晰、周边家庭消费力确认后。 | 可经营面积；给排水/电力；人员排班 | 固定成本上升；淡季空置；活动运营难度 |
| 重资产/暂缓条件 | 阳光房、木平台、灯光和婚礼级场景只作为二期，先不进入首轮 CAPEX。 | 审批、消防、结构和高客单预约被证明后。 | 结构/消防审批；噪声和活动管理；投资回收模型 | 一次性投入过高；审批周期长；公共空间商业化舆情 |

### 时间、天气与季节

工作日与周末要拆开看；周末亲子和游客高峰不能替代工作日经营能力。

高温、降雨、寒冷、大风和空气质量会改变户外停留，遮阴、避雨、取暖和室内替代空间要进入方案。

春秋花期和晴天最强；雨天/冬季需靠预约活动和室内轻餐保底。

### 周边仍需补证

奥森周边 1-3 公里常住人口、办公人口、学校/场馆客流和游客来源尚未完全入账。

朝阳/奥森周边街道级收入、消费层级、租金和品牌可承受客单价需要补公开统计、商圈样本或运营方数据。

节点周边同类供给、竞品价格、停车/地铁导流和居民投诉历史需要在下一轮地图与现场复核中补齐。

### 风险控制

把医疗、演出、酒水、外摆和夜间活动放入许可清单，不在文案里提前承诺。

用试运营数据复核转化率、客单价和复购，而不是用 AI 草稿或旧分数代替。

每个重资产方案必须有可退出的分期路径和敏感性分析。

### 哪些证据会改变判断

周边收入和消费层级显著低于高客单假设时，降级为低客单高频产品。

恶劣天气或淡季导致户外停留大幅下降时，户外节点必须有雨备/冬季替代。

审批、消防、医疗、演出或居民投诉风险无法闭合时，相关业态降级或暂缓。

试运营显示高转化和稳定复购时，才进入标准运营或二期改造。

定案前需要补齐：

真实客流

图纸坐标、面积和路径校准

分入口、分时段真实客流

各业态到店/到场转化率

租金、分成、装修、人工和运营成本

消防、结构、食品、医疗/演出等经营授权

仿真验收口径和人工复核标准

## 6.2 奥运廉洁主题展馆

推进类型：资质依赖型：产品可讨论，落地取决于授权和专业背书

修正建议：建议从“健康展厅+检测体验+轻康养课程+营养茶吧”起步，不直接重押高价医疗设备。医学检测、专家背书、疗程包和客户追踪可以做成高客单产品，但必须由有资质机构承接，并把医疗表述、责任边界和长期复购先谈清楚。

| 检查项 | 当前判断 |
| --- | --- |
| 服务对象 | 康养关注人群；银发与亚健康白领；企业团建/健康讲座；文化展陈游客 |
| 需求触发 | 健康筛查好奇心；低强度休闲课程；展馆参观后的停留转化；企业/社区活动预约 |
| 收入与价格带 | 北京全市收入与消费数据说明：城市居民有服务消费和文娱消费基础，但本节点不能直接用全市均值定价。；定价必须回到奥森周边居住/办公/游客来源的收入分层、家庭结构和价格敏感度；缺街道级数据时只能做价格带假设。；康养体验可承接中高客单，但诊疗、检测和疗程包必须依赖资质机构、复购路径和真实支付意愿。 |
| 推荐路径 | 先选健康生活方式试点，诊疗/检测/疗程包只在资质方和责任边界闭合后进入二期。 |

### 方案比较

| 方案 | 怎么做 | 适用条件 | 先决条件 | 主要风险 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 低改造试点 | 健康展陈、茶饮、轻检测体验、公益讲座和企业健康活动预约。 | 先把展馆流量转化为停留和咨询。 | 健康表述边界；合作机构背书；体验设备安全 | 医疗化表述越界；体验转化弱；专家资源不稳定 |
| 标准运营 | 健康生活方式中心：检测体验、理疗课程、营养茶吧、会员跟踪和团体活动。 | 周边中高收入白领/银发需求明确后。 | 资质方运营；数据隐私；服务 SOP | 资质责任不清；高客单复购不足；投诉和责任风险 |
| 重资产/暂缓条件 | 高端医疗设备、疗程包和诊疗服务暂缓，除非机构资质、责任边界和收益模型闭合。 | 有明确运营主体和医疗资质时。 | 医疗/检测资质；责任保险；设备投入测算 | 政策和责任风险高；设备闲置；公共空间调性冲突 |

### 时间、天气与季节

工作日与周末要拆开看；周末亲子和游客高峰不能替代工作日经营能力。

高温、降雨、寒冷、大风和空气质量会改变户外停留，遮阴、避雨、取暖和室内替代空间要进入方案。

更适合全天候预约制课程和讲座，天气影响小于户外点位，但医生/专家排班会影响履约。

### 周边仍需补证

奥森周边 1-3 公里常住人口、办公人口、学校/场馆客流和游客来源尚未完全入账。

朝阳/奥森周边街道级收入、消费层级、租金和品牌可承受客单价需要补公开统计、商圈样本或运营方数据。

节点周边同类供给、竞品价格、停车/地铁导流和居民投诉历史需要在下一轮地图与现场复核中补齐。

### 风险控制

把医疗、演出、酒水、外摆和夜间活动放入许可清单，不在文案里提前承诺。

用试运营数据复核转化率、客单价和复购，而不是用 AI 草稿或旧分数代替。

每个重资产方案必须有可退出的分期路径和敏感性分析。

### 哪些证据会改变判断

周边收入和消费层级显著低于高客单假设时，降级为低客单高频产品。

恶劣天气或淡季导致户外停留大幅下降时，户外节点必须有雨备/冬季替代。

审批、消防、医疗、演出或居民投诉风险无法闭合时，相关业态降级或暂缓。

试运营显示高转化和稳定复购时，才进入标准运营或二期改造。

定案前需要补齐：

转化率

图纸坐标、面积和路径校准

分入口、分时段真实客流

各业态到店/到场转化率

租金、分成、装修、人工和运营成本

消防、结构、食品、医疗/演出等经营授权

仿真验收口径和人工复核标准

## 6.3 12#西分区管理中心

推进类型：双方案筛选型：优先验证低风险方案，再保留夜间内容

修正建议：两个方案里，北冰洋/义利国潮轻餐和文创体验更适合先验证，因为白天客群、亲子和公园调性更稳。Live House 可保留为周末小型演出或联名活动，不宜先作为主经营假设，除非夜间开放、噪声、演出审批和酒水牌照都能闭合。

| 检查项 | 当前判断 |
| --- | --- |
| 服务对象 | 年轻白领；亲子家庭；国潮消费人群；活动/演出观众 |
| 需求触发 | 轻餐补给；国潮品牌打卡；周末活动前后消费；夜间内容带来的停留延长 |
| 收入与价格带 | 北京全市收入与消费数据说明：城市居民有服务消费和文娱消费基础，但本节点不能直接用全市均值定价。；定价必须回到奥森周边居住/办公/游客来源的收入分层、家庭结构和价格敏感度；缺街道级数据时只能做价格带假设。；先验证国潮轻餐、文创和亲子消费；Live House 与酒水高客单依赖夜间开放、噪声审批和周边接受度。 |
| 推荐路径 | 先选国潮轻餐与文创标准化试点，Live House 暂降为活动组件。 |

### 方案比较

| 方案 | 怎么做 | 适用条件 | 先决条件 | 主要风险 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 低改造试点 | 北冰洋/义利国潮轻餐、文创快闪、亲子体验和周末小演出。 | 白天稳定游客和亲子客。 | 品牌联名条件；食品许可；活动审批 | 同质化；快闪后劲不足；品牌合作不稳定 |
| 标准运营 | 轻餐+文创+活动日历，形成白天消费主线，夜间仅做低噪声活动。 | 需要稳态运营和亲子/白领混合客群。 | 持续品牌供给；运营排期；周边客群收入分层 | 活动运营成本；淡季弱化；价格带不匹配 |
| 重资产/暂缓条件 | Live House、酒水和夜间演出暂不作为主方案，先保留为审批通过后的可选组件。 | 夜间开放、演出资质、噪声和居民接受度全部闭合后。 | 演出许可；酒水/食品许可；安保疏散 | 审批难；投诉风险；夜间客流不确定 |

### 时间、天气与季节

工作日与周末要拆开看；周末亲子和游客高峰不能替代工作日经营能力。

高温、降雨、寒冷、大风和空气质量会改变户外停留，遮阴、避雨、取暖和室内替代空间要进入方案。

夜间与活动日是关键变量；如夜间开放或噪声审批不成立，Live House 只能降级为白天活动组件。

### 周边仍需补证

奥森周边 1-3 公里常住人口、办公人口、学校/场馆客流和游客来源尚未完全入账。

朝阳/奥森周边街道级收入、消费层级、租金和品牌可承受客单价需要补公开统计、商圈样本或运营方数据。

节点周边同类供给、竞品价格、停车/地铁导流和居民投诉历史需要在下一轮地图与现场复核中补齐。

### 风险控制

把医疗、演出、酒水、外摆和夜间活动放入许可清单，不在文案里提前承诺。

用试运营数据复核转化率、客单价和复购，而不是用 AI 草稿或旧分数代替。

每个重资产方案必须有可退出的分期路径和敏感性分析。

### 哪些证据会改变判断

周边收入和消费层级显著低于高客单假设时，降级为低客单高频产品。

恶劣天气或淡季导致户外停留大幅下降时，户外节点必须有雨备/冬季替代。

审批、消防、医疗、演出或居民投诉风险无法闭合时，相关业态降级或暂缓。

试运营显示高转化和稳定复购时，才进入标准运营或二期改造。

定案前需要补齐：

客单价

图纸坐标、面积和路径校准

分入口、分时段真实客流

各业态到店/到场转化率

租金、分成、装修、人工和运营成本

消防、结构、食品、医疗/演出等经营授权

仿真验收口径和人工复核标准

## 6.4 南门地下预埋空间

推进类型：重资产条件型：先做可行性和运营招商，不宜直接定案

修正建议：这是最大体量空间，不能用一个业态一次性吃满。建议先拆成“运动户外折扣/快闪+地上咖啡文创引流+亲子托管/体验”的可招商模块；沉浸式 RPG 作为备选主题，只有消防、疏散、空调、层高、停车和 IP 合作确认后再进入深方案。

| 检查项 | 当前判断 |
| --- | --- |
| 服务对象 | 运动户外人群；亲子体验家庭；快闪品牌客；团建/主题活动客 |
| 需求触发 | 大体量空间可承接目的性消费；南门入口流量；极端天气下的室内替代；运动与亲子活动的模块化招商 |
| 收入与价格带 | 北京全市收入与消费数据说明：城市居民有服务消费和文娱消费基础，但本节点不能直接用全市均值定价。；定价必须回到奥森周边居住/办公/游客来源的收入分层、家庭结构和价格敏感度；缺街道级数据时只能做价格带假设。；大体量空间不能靠单一业态回收；必须用分区招商、分阶段 CAPEX 和真实转化率验证客单价承受力。 |
| 推荐路径 | 先做分区小样和招商测试，不能用一个重资产主题一次性吃满地下空间。 |

### 方案比较

| 方案 | 怎么做 | 适用条件 | 先决条件 | 主要风险 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 低改造试点 | 地上引流点+地下局部快闪，先测试运动户外折扣、亲子体验和主题活动。 | 验证大体量空间是否能被目的性消费激活。 | 消防疏散核验；基础照明/导视；短租招商 | 地下可见性弱；导流不足；安全和维护成本高 |
| 标准运营 | 拆成运动户外、亲子体验、快闪市集和配套轻餐模块，分区招商分期投入。 | 空间条件和客流验证后，避免单一业态吃满空间。 | 空调通风；给排水/电力；货运后勤 | CAPEX 高；招商周期长；运营管理复杂 |
| 重资产/暂缓条件 | 沉浸式 RPG、IP 主题馆和大设备项目仅在消防、层高、IP、停车和回收期成立后推进。 | 具备强 IP、强招商主体和明确目的性客流时。 | 消防/结构；IP 合作；停车与排队 | 投资不可逆；主题衰减；维护成本高 |

### 时间、天气与季节

工作日与周末要拆开看；周末亲子和游客高峰不能替代工作日经营能力。

高温、降雨、寒冷、大风和空气质量会改变户外停留，遮阴、避雨、取暖和室内替代空间要进入方案。

可作为极端天气下的室内承接空间，但空调、通风、疏散和后勤成本会直接改变收益模型。

### 周边仍需补证

奥森周边 1-3 公里常住人口、办公人口、学校/场馆客流和游客来源尚未完全入账。

朝阳/奥森周边街道级收入、消费层级、租金和品牌可承受客单价需要补公开统计、商圈样本或运营方数据。

节点周边同类供给、竞品价格、停车/地铁导流和居民投诉历史需要在下一轮地图与现场复核中补齐。

### 风险控制

把医疗、演出、酒水、外摆和夜间活动放入许可清单，不在文案里提前承诺。

用试运营数据复核转化率、客单价和复购，而不是用 AI 草稿或旧分数代替。

每个重资产方案必须有可退出的分期路径和敏感性分析。

### 哪些证据会改变判断

周边收入和消费层级显著低于高客单假设时，降级为低客单高频产品。

恶劣天气或淡季导致户外停留大幅下降时，户外节点必须有雨备/冬季替代。

审批、消防、医疗、演出或居民投诉风险无法闭合时，相关业态降级或暂缓。

试运营显示高转化和稳定复购时，才进入标准运营或二期改造。

定案前需要补齐：

租金/分成

图纸坐标、面积和路径校准

分入口、分时段真实客流

各业态到店/到场转化率

租金、分成、装修、人工和运营成本

消防、结构、食品、医疗/演出等经营授权

仿真验收口径和人工复核标准

## 6.5 南门露天剧场

推进类型：低改造试点型：适合先做轻量运营测试

修正建议：建议把露天剧场做成“湖畔烘焙咖啡+草坪活动”的季节型运营场，而不是固定大店。用移动外摆、市集、亲子工坊和小型音乐活动测试停留与转化，冬季再切换灯光节/庙会/热饮；篝火、萌宠、帐篷等必须以政策许可为前提。

| 检查项 | 当前判断 |
| --- | --- |
| 服务对象 | 周末家庭；草坪活动人群；轻音乐/市集游客；跑步骑行补给客 |
| 需求触发 | 湖畔和草坪停留；季节性市集；演出/活动前后补给；天气好时的户外消费冲动 |
| 收入与价格带 | 北京全市收入与消费数据说明：城市居民有服务消费和文娱消费基础，但本节点不能直接用全市均值定价。；定价必须回到奥森周边居住/办公/游客来源的收入分层、家庭结构和价格敏感度；缺街道级数据时只能做价格带假设。；应以轻量、季节型、中低客单为主；高价活动要先验证天气、噪声、审批和游客付费意愿。 |
| 推荐路径 | 先做季节型移动补给和活动日历，天气与审批验证后再扩大。 |

### 方案比较

| 方案 | 怎么做 | 适用条件 | 先决条件 | 主要风险 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 低改造试点 | 移动咖啡/烘焙、草坪市集、亲子工坊和小型音乐活动。 | 晴天周末和活动日。 | 临时摊位审批；用电安全；垃圾保洁 | 天气敏感；噪声投诉；人群聚集 |
| 标准运营 | 季节性活动日历+固定轻补给点，春秋主打草坪活动，冬季转热饮/灯光/庙会。 | 有稳定活动运营团队时。 | 活动排期；安保方案；食品许可 | 活动组织成本；淡季弱；许可边界变化 |
| 重资产/暂缓条件 | 篝火、帐篷、萌宠和大型夜间活动暂缓，先完成安全、消防、生态和舆情评审。 | 政策明确允许且居民/游客接受度较高时。 | 用火/搭建审批；噪声控制；生态影响评估 | 安全风险高；舆情敏感；季节不可控 |

### 时间、天气与季节

工作日与周末要拆开看；周末亲子和游客高峰不能替代工作日经营能力。

高温、降雨、寒冷、大风和空气质量会改变户外停留，遮阴、避雨、取暖和室内替代空间要进入方案。

天气是第一变量；户外演出、市集和草坪活动必须有雨备、风控和季节切换方案。

### 周边仍需补证

奥森周边 1-3 公里常住人口、办公人口、学校/场馆客流和游客来源尚未完全入账。

朝阳/奥森周边街道级收入、消费层级、租金和品牌可承受客单价需要补公开统计、商圈样本或运营方数据。

节点周边同类供给、竞品价格、停车/地铁导流和居民投诉历史需要在下一轮地图与现场复核中补齐。

### 风险控制

把医疗、演出、酒水、外摆和夜间活动放入许可清单，不在文案里提前承诺。

用试运营数据复核转化率、客单价和复购，而不是用 AI 草稿或旧分数代替。

每个重资产方案必须有可退出的分期路径和敏感性分析。

### 哪些证据会改变判断

周边收入和消费层级显著低于高客单假设时，降级为低客单高频产品。

恶劣天气或淡季导致户外停留大幅下降时，户外节点必须有雨备/冬季替代。

审批、消防、医疗、演出或居民投诉风险无法闭合时，相关业态降级或暂缓。

试运营显示高转化和稳定复购时，才进入标准运营或二期改造。

定案前需要补齐：

装修、人工和运营成本

图纸坐标、面积和路径校准

分入口、分时段真实客流

各业态到店/到场转化率

租金、分成、装修、人工和运营成本

消防、结构、食品、医疗/演出等经营授权

仿真验收口径和人工复核标准

## 6.6 10#2A03分区管理中心

推进类型：资质依赖型：产品可讨论，落地取决于授权和专业背书

修正建议：建议把国医国学中心从“医疗诊疗综合体”降一档到“中医文化体验+康复理疗课程+茶饮文创+专家预约”的组合。诊疗、针灸、药房必须有机构资质和运营授权；没有资质前，只能做文化与健康生活方式体验。

| 检查项 | 当前判断 |
| --- | --- |
| 服务对象 | 文化研学客；银发/康复需求人群；亲子国学体验；预约制健康课程客 |
| 需求触发 | 国医文化好奇心；低门槛理疗/茶饮体验；专家预约与课程；研学和家庭陪伴需求 |
| 收入与价格带 | 北京全市收入与消费数据说明：城市居民有服务消费和文娱消费基础，但本节点不能直接用全市均值定价。；定价必须回到奥森周边居住/办公/游客来源的收入分层、家庭结构和价格敏感度；缺街道级数据时只能做价格带假设。；文化体验和茶饮可先做低风险价格带；医疗诊疗、药房和针灸类高客单必须有资质和责任边界。 |
| 推荐路径 | 先做中医文化体验与课程，医疗服务必须由资质主体承接后再讨论。 |

### 方案比较

| 方案 | 怎么做 | 适用条件 | 先决条件 | 主要风险 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 低改造试点 | 国医文化体验、茶饮文创、香囊/节气课、低风险康养课程。 | 亲子研学、银发和文化游客。 | 文化体验边界；课程师资；食品/文创许可 | 内容浅；复购弱；医疗表述越界 |
| 标准运营 | 中医文化+康复理疗课程+专家预约+健康茶饮，诊疗动作由资质方承接。 | 有稳定资质合作方和预约需求后。 | 医疗/康复资质；隐私和责任边界；预约系统 | 责任风险；专家排班不稳定；高客单转化难 |
| 重资产/暂缓条件 | 诊疗综合体、药房和针灸治疗不作为首轮项目，除非监管和运营主体完全闭合。 | 具备完整医疗机构合作与监管许可时。 | 医疗机构许可；药品/器械管理；责任保险 | 合规不可控；公共空间定位冲突；成本和责任高 |

### 时间、天气与季节

工作日与周末要拆开看；周末亲子和游客高峰不能替代工作日经营能力。

高温、降雨、寒冷、大风和空气质量会改变户外停留，遮阴、避雨、取暖和室内替代空间要进入方案。

可做全天候预约制，但银发/康复人群对无障碍、温度、休息和路线距离更敏感。

### 周边仍需补证

奥森周边 1-3 公里常住人口、办公人口、学校/场馆客流和游客来源尚未完全入账。

朝阳/奥森周边街道级收入、消费层级、租金和品牌可承受客单价需要补公开统计、商圈样本或运营方数据。

节点周边同类供给、竞品价格、停车/地铁导流和居民投诉历史需要在下一轮地图与现场复核中补齐。

### 风险控制

把医疗、演出、酒水、外摆和夜间活动放入许可清单，不在文案里提前承诺。

用试运营数据复核转化率、客单价和复购，而不是用 AI 草稿或旧分数代替。

每个重资产方案必须有可退出的分期路径和敏感性分析。

### 哪些证据会改变判断

周边收入和消费层级显著低于高客单假设时，降级为低客单高频产品。

恶劣天气或淡季导致户外停留大幅下降时，户外节点必须有雨备/冬季替代。

审批、消防、医疗、演出或居民投诉风险无法闭合时，相关业态降级或暂缓。

试运营显示高转化和稳定复购时，才进入标准运营或二期改造。

定案前需要补齐：

运营授权

图纸坐标、面积和路径校准

分入口、分时段真实客流

各业态到店/到场转化率

租金、分成、装修、人工和运营成本

消防、结构、食品、医疗/演出等经营授权

仿真验收口径和人工复核标准

# 7. 综合修改意见

建立南门综合簇：以南门地下预埋空间为重资产承接，以露天剧场做轻量活动和烘焙咖啡试点，以 2A03/廉洁馆承接康养与文化预约服务。

建立北园轻活动点：桃花源白房子先做花海打卡、轻餐和预约小活动，不先背负复杂餐饮厨房和大规模活动运营。

把“疗愈/国医/检测”统一降级为先验证的健康生活方式产品；涉及诊疗、检测、药房、针灸等服务，必须由资质方负责并写入合作边界。

把 Live House 从主方案改为可选内容组件；更成熟的首选是国潮轻餐、文创、亲子体验和周末小型演出。

用 CAD 控制点、入口客流、转化率、客单价、租金/分成、运营成本和审批资料作为下一轮仿真的硬输入，不让 AI 或旧分数替代真实参数。

# 8. 仿真与定案边界

## 现在可以做

按策划书节点生成讨论级报告和修改建议。

按 CAD 标签建立南园项目锚点清单。

按证据台账识别咖啡、冷饮、瑜伽、餐饮消费和到访峰值等需求线索。

按 14 条真实校准输入，分层讨论收入/消费边界、本地画像、设备价格代理、竞品客单和方案假设。

## 现在不能宣称

不能声明最终节点排序、最终 ROI、最终收益或完整人群仿真结果。

不能把 DXF 图纸坐标直接当高德/OSM 地理坐标；必须先做控制点校准。

不能把模型草稿、PPT 假设或热门 POI 表直接当经营事实。

不能用北京市全市收入均值替代奥森周边街道级收入、客群来源和价格敏感度。

不能把北京市宏观收入、手机价格代理或 PPT 转化假设写成奥森街道级收入、真实成交或最终收益。

## 仍需补齐

图纸与空间：南北园 DWG 已完成 DXF 转换；下一步补控制点校准、可经营面积和路径复核。

客流：需补分入口、分时段、工作日/周末/节假日的真实客流。

转化：需补各业态从路过、停留到购买/预约的转化率。

财务：需补租金、分成、装修、人工、设备、库存和运营成本。

授权：需补消防、结构、食品、医疗/演出、外摆和夜间运营许可边界。

仿真验收：需确定真实数据、校准指标、人工复核标准和版本验收口径。

周边 1-3 公里居住人口、办公人口、学校/场馆客群和游客来源结构。

周边收入水平、消费层级、家庭/亲子/银发/白领的客单价承受区间。

工作日、周末、节假日、早中晚、活动前后和季节淡旺季的客流分布。

高温、降雨、寒冷、风、空气质量、遮阴、避雨和取暖条件。

入口可达、绕行距离、停车、地铁公交、无障碍、导视和夜间照明。

食品、演出、医疗、外摆、酒水、夜间、临时市集和活动审批边界。

奥森周边 1-3 公里街道/社区收入水平、消费能力与居住办公结构

分入口、分时段、天气和节假日客流

竞品客单价、真实支付笔数、转化率和试运营 AB 数据

许可消防、场地容量、排队、补货和营业关闭规则

# 9. 当前推进事项

把真实校准输入逐层补证：先补奥森周边 1-3 公里收入水平、消费能力、人口结构和竞品客单，再补分时段客流、天气转化、真实支付与许可消防。

用南门、露天剧场、2A03、廉洁馆等 CAD 锚点做一次图纸到地图的控制点校准，输出可复核 GeoJSON。

对六个节点分别补齐客流入口、停留时长、转化率、客单价、租金/分成、装修和运营成本。

补奥森周边 1-3 公里人口、收入水平、居住/办公/学校结构、游客来源和竞品价格，校准各业态价格带。

把南门簇先做成小规模试运营方案：咖啡/烘焙、草坪活动、运动户外快闪和健康课程，观察停留与消费转化。

把重资产业态拆成招商模块和审批清单，未通过消防、结构、医疗/演出/食品等许可前不进入定案。

在网站里把本报告作为项目综合会话的底稿，让用户继续追问并生成下一版报告。

# 附录：使用边界与资料来源

本稿用于内部沟通、资料补齐和方案修正。进入客户正式汇报前，应完成 CAD 控制点校准、现场/运营复核、财务参数复核和人工审阅。

## 方法依据

资料证据先行：策划书、CAD、PDF、POI、证据台账分层使用，PPT/策划表述不能直接当最终事实。

空间选址逻辑采用“距离/可达/吸引力/竞争供给”的商业分析思想；Huff/Logit/Gravity 只作为概率因子，不单独给最终结论。

人物仿真采用“人群状态、行为程序、选择概率、验证目标”对象链；模型只能生成候选和表达草稿，最终判断由证据和人工复核收口。

实施评审采用十五类真实世界维度：政策、公园适配、目标人群、周边人口与收入、时间天气、地理可达、工程消防、许可、运营、财务、品牌、维护、舆情和仿真校准。

## 现阶段判断边界

先把项目拆成“低改造试点、资质依赖、重资产条件型”三类推进，比直接排名更可信。

先验证高频轻消费、预约活动和价格带，再扩展大体量、重设备和夜间项目，可以降低一次性招商和工程风险。

POI/TGI 与客流只能说明需求和供给语境，不能直接推出收入；报告中的收益、转化和回收期只能在真实参数补齐后计算。

## 已纳入的资料资产

证据台账：260；可用于背景与指标追溯；不能替代真实校准；进入结论前仍需 证据状态 复核。

PDF 原生表格：329；已抽取；可支撑客流、TGI、热门到访等资料回查。

数据目录：4；已登记；区分 PDF 强证据、PPT 表达材料和计划资料。

高德 POI 候选：227；空间供给线索；只作 POI/供需语境；不等于园内运营授权或最终供给。

园内复核工单：7；待现场/业务复核；用于指出哪些 POI 仍卡在营业、授权、路线或详情字段。

奥森策划资料：136；已抽取；可用于节点和业态设想；不是最终测量运营数据。

CAD / 图纸资料：4；DWG 已转 DXF，图纸代理已抽取；可用于空间锚点和图层线索；控制点校准前不当作 GIS 级路径或精确面积。

老板方法资料：6；6 份已归档；用于方法、约束和验证口径；不直接当本项目商业结果。

## 策划资料读取口径

| 项目 | 结果 |
| --- | --- |
| 段落数量 | 136 |
| 表格数量 | 7 |
| 关键词命中 | 商业 1；业态 0；节点 0；北园 0；南园 0；改造 4；游客 1；运营 10 |
| 边界说明 | 策划资料属于方案材料，不是最终实测运营数据。；数字和判断进入最终建议前仍需完成证据目录关联。 |